|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos podido cumplir con los tiempos, pero tuvimos que hacer ajustes. Al mirar la carta Gantt, nos dimos cuenta de que esperar a terminar toda la base de datos para recién empezar a programar la app nos iba a retrasar. Lo que más nos ha facilitado el trabajo es usar herramientas como Supabase y Flutter. La mayor dificultad fue darnos cuenta de que la metodología Ágil no nos servía por ser solo dos personas, y que configurar las reglas de privacidad (RLS) era más lento de lo que pensábamos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las enfrentamos tomando decisiones rápidas. Cambiamos nuestra forma de trabajar a una metodología en Cascada para asegurar bien la base de datos primero. Además, decidimos "solapar" las tareas: Nicolás empezó a programar en Flutter un poco antes de lo planeado para que pudiéramos ir probando los mapas en vivo mientras yo terminaba de ajustar la seguridad en Supabase.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma súper positiva. Destaco nuestra capacidad para darnos cuenta a tiempo de que el plan original no estaba funcionando y tener la flexibilidad para cambiar de metodología sin frustrarnos. Para mejorar, creo que podríamos documentar un poco más las decisiones que tomamos en el día a día, ya que a veces avanzamos mucho hablando por teléfono o en persona, pero se nos olvida dejarlo por escrito.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud que me queda es sobre la Fase 4 (Aseguramiento de Calidad). Como la app depende del GPS en tiempo real, me preocupa cómo se comportará en la calle si hay mala señal de internet.3 Pregunta para el docente: ¿Cuál es la mejor manera de documentar las pruebas de campo (cuando salgamos a probar el GPS en la calle) sin tener que llenar el informe final de capturas de pantalla innecesarias?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades principales porque nuestros roles están súper claros (yo veo la base de datos/gestión y Nicolás ve la programación de la interfaz en Flutter). Sin embargo, sí acordamos trabajar más "juntos" en la etapa de integración, para revisar a la par que las consultas que la app le hace a la base de datos no rompan las reglas de seguridad.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido excelente. El aspecto más positivo es la confianza; como somos solo dos, la comunicación es directa y si algo falla, lo conversamos y lo arreglamos al instante sin echarnos la culpa. Lo que podríamos mejorar es ser un poco más estrictos con los horarios de trabajo, ya que a veces terminamos revisando código o hablando del proyecto a deshoras, lo que cansa un poco más.