Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Nicolas Andrés Pinilla Morales |
| --- | --- |
| Rut | 20.675.880-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |
| Nombre estudiante | Francisco Enrique González Monsalve |
| Rut | 20.560.856-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Joaquín |

2. Descripción Proyecto APT

El proyecto APT corresponde a Polaris, una aplicación móvil y web de red social local orientada a la seguridad y comunidad vecinal. Es una aplicación enfocada en vecindarios. A través de este proyecto se ponen en práctica competencias de perfil de egreso, tales como: diseño e implementación de arquitecturas de software, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, integración con servicios backend en la nube, gestión de bases de datos relacionales, y aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software. El proyecto abarca el ciclo completo de desarrollo: desde el levantamiento de requerimientos y diseño de la solución, hasta la implementación y despliegue de una aplicación funcional que integra mapas en tiempo real, autenticación de usuarios, sistema de alertas vecinales, eventos comunitarios, creación de grupos y un Marketplace vecinal.

| Nombre del proyecto | Polaris |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. Desarrollo de software, aplicaciones móviles y web, arquitectura de sistemas, gestión e integración de bases de datos, integración de servicios en la nube y desarrollo full-stack multiplataforma. También se trabaja con tecnológicas emergentes y la integración de servicios y APIS externas. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. Liderazgo, Comunicación, Trabajo en equipo, Análisis de requerimientos, Habilidades técnicas, Adaptabilidad, Inteligencia de negocios. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Chile, y particularmente en las zonas urbanas de la Región Metropolitana, la inseguridad es una preocupación que crece año tras año, ligado también a una desconfianza creciente entre vecinos al no estar al tanto de lo que ocurre en sus alrededores. La comunicación entre vecinos actualmente es fragmentada, y la mayoría de las veces inconclusa o limitada. Se basa principalmente en grupos de WhatsApp informales, redes sociales generalistas o aplicaciones como SoSafe, que ofrecen funcionalidades limitadas para la comunidad, eventos y comercio local. Esto causa una insatisfacción en la comunicación entre vecinos que buscan algo que sea claro y conciso. El propósito de Polaris no es solo la seguridad, es formar una red de comunicación entre vecinos que sea rápida, atractiva y fácil de interactuar. Busca fortalecer las comunidades con sus funciones y su red social. Algo que hasta el día de hoy no se ha ofrecido debido al limitado alcance que tienen las aplicaciones en el mercado. ¿Por qué este tema es relevante para la carrera? Polaris representa un desafío que abarca las principales áreas de la Ingeniería en Informática: diseño de arquitecturas de software, desarrollo multiplataforma, integración de servicios en la nube, seguridad de datos y experiencia de usuario. Su desarrollo exige aplicar competencias técnicas y de gestión propias del perfil de egreso, lo cual lo hace el proyecto ideal para aplicar todos los conocimientos aprendidos durante la carrera. Contexto y ubicación El proyecto se sitúa en el contexto urbano de Chile, con foco inicial en comunas de Santiago. El problema es extensible a cualquier ciudad con densidad poblacional significativa y problemáticas de seguridad y/o comunicación vecinal ineficiente, lo que le otorga escalabilidad a nivel nacional. ¿A quiénes impacta? Impacta principalmente a residentes de barrios urbanos, especialmente adultos entre 20 y 60 años que buscan mantenerse informados sobre lo que ocurre en su entorno inmediato. También beneficia a organizaciones vecinales, juntas de vecinos y pequeños comerciantes locales que podrían usar la plataforma para difundir información y ofertas dentro de su comunidad. Sin embargo, no esta limitado a un grupo adulto, la aplicación también ofrece crear eventos de menor magnitud como actividades recreacionales para jóvenes. Aporte de valor Polaris aporta valor en dos dimensiones. A nivel social, contribuye a fortalecer las comunidades y la sensación de seguridad vecinal mediante información en tiempo real y canales de comunicación estructurados. A nivel profesional, demuestra la capacidad de un ingeniero en informática para diseñar, construir y desplegar una solución tecnológica ante un problema real, integrando tecnologías modernas de forma fundamentada y escalable. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo Desarrollar una aplicación móvil y web multiplataforma que permita a los vecinos de una comunidad urbana reportar incidentes de seguridad en tiempo real, organizarse mediante eventos comunitarios, actividades recreacionales y acceder a un mercado local, todo dentro de un entorno centrado en su barrio. ¿En qué consiste el proyecto? Polaris es una red social vecinal construida con Flutter y Supabase, disponible en web, Android e iOS desde un único codebase. La aplicación integra cuatro módulos principales: Alertas: los vecinos pueden reportar incidentes (robos, accidentes, situaciones sospechosas) directamente sobre un mapa interactivo en tiempo real, con categorías, descripción y dirección geocodificada automáticamente. También cuentan con un pequeño chat en el que pueden ofrecer mas contexto sobre la situación. Eventos: los usuarios pueden crear, visualizar y marcar interés en eventos comunitarios cercanos o actividades recreacionales, con filtros por categoría, orden por distancia y visualización en mapa. También es posible la formación de grupos de los que pueden ser parte. Todo estos eventos cuentan con un chat en el que pueden interactuar para sentirse más seguros sobre lo que trata. Mercado: espacio donde los vecinos pueden publicar artículos en venta, gratuitos o en búsqueda, con fotos, categorías y ubicación. También pueden publicar avisos de búsqueda u ofrecimiento de servicios privados como, electricistas, jardineros, paseo de mascotas, entre otros. Perfil: gestión de la cuenta del usuario con autenticación segura mediante email o nombre de usuario. ¿Cómo se aborda la problemática? La solución se construye sobre tres pilares técnicos fundamentales. Primero, la sincronización en tiempo real mediante Supabase Realtime, que permite que los reportes y reacciones aparezcan en tiempo real para todos los usuarios sin necesidad de recargar la aplicación. Segundo, la seguridad a nivel de base de datos mediante Row Level Security (RLS) en PostgreSQL, garantizando que cada usuario solo pueda modificar su propio contenido independientemente de cómo acceda al sistema. Tercero, la geolocalización inteligente con un sistema de fallback en tres niveles (GPS → última posición conocida → IP) que asegura que el mapa siempre tenga un punto de referencia válido. Este conjunto de decisiones técnicas permite entregar una experiencia fluida, segura y confiable que responde directamente a la necesidad de comunicación vecinal inmediata y organizada. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Nicolas: El proyecto Polaris moviliza de forma directa y simultánea las competencias centrales del perfil de egreso, dado que no se trata de un ejercicio centrado a un área específica, sino de un proyecto de ciclo completo que exige aplicar todos los conocimientos aprendidos en el transcurso de la carrera. Exige aplicar liderazgo para asumir responsabilidad de la toma de decisiones sobre decisiones técnicas, como el framework, tecnológicas usadas y diseño de la arquitectura. También se usa como guía para los integrantes del proyecto, ayudando a coordinar, motivar y adaptarse a los problemas que surjan. Exige organización y trabajo en equipo, al ser un proyecto de varios módulos, requiere tener comunicación entre integrantes para el desarrollo de soluciones, planificación, y retroalimentación entre los mismos. El uso de herramientas como github refuerza estas prácticas de comunicación y la creación de documentación, presentación y lógica del negocio. Exige análisis de requerimientos para entender cual es el problema en el que nos estamos enfocando y cuál es la solución que estamos proponiendo. De esta forma sabemos qué necesita un vecino al reportar un incidente, qué información es relevante para él, o cómo estructurar la aplicación para que sea de su agrado y funcional. Exige Habilidades técnicas, Adaptabilidad, Inteligencia de negocios. Al ser un proyecto funcional y que busca resolver una problemática de forma objetiva, se necesitan las competencias técnicas y los conocimientos necesarios para desarrollar una aplicación de calidad. Pero no basta con tener los conocimientos y las habilidades, también es necesario que Polaris sea adaptable a los cambios sociales como, preocupaciones de privacidad, funcionalidades extra que pueda requerir el usuario y cambios de diseño y accesibilidad. Finalmente, la aplicación tiene que ser escalable en cuanto al valor que ofrece, que es donde la inteligencia de negocios nos ayuda a decidir que funciones tienen prioridad para el usuario y como hacer uso de este feedback para enriquecer la aplicación. Francisco: Desde la perspectiva de mi rol, este proyecto pone en práctica de manera intensiva y exhaustiva múltiples competencias fundamentales declaradas en el perfil de egreso de nuestra carrera, orientadas a la ingeniería de software y la gestión de calidad. En primer lugar, aborda integralmente la capacidad de realizar un levantamiento, análisis y especificación formal de requerimientos (tanto funcionales como no funcionales), lo cual constituye el pilar central y la base de la metodología en Cascada que hemos adoptado para este proyecto. Sin un análisis previo riguroso, el desarrollo posterior no tendría un norte claro. Además, el proyecto exige la elaboración estructurada, detallada y técnica de toda la documentación del sistema. Esto demuestra la competencia de traducir procesos lógicos complejos en documentos que aseguren la trazabilidad y la mantenibilidad del software a largo plazo. Por otro lado, destaca fuertemente la aplicación de competencias orientadas a la certificación y calidad del producto mediante el diseño, planificación y ejecución de rigurosos planes de pruebas. Esto implica la creación de escenarios y casos de prueba exhaustivos, validación de flujos de interacción, pruebas de estrés y testeos en entornos multiplataforma (Web y Móvil). La correcta aplicación de estas competencias permite certificar que la plataforma Polaris sea una solución robusta, que mitigue proactivamente la presencia de errores o fallos críticos, y que cumpla a cabalidad con el alcance definido durante la fase inicial de análisis, asegurando así la entrega final de un producto de estándar profesional y altamente confiable. |
| Relación con los intereses profesionales | Nicolas: Mis intereses profesionales van vinculados con mi crecimiento como informático, me gusta el descubrir y usar nuevas tecnologías, creo que el hecho de poder usar nuevas tecnologías que sean de calidad, y tengan un propósito de valor para una comunidad o la sociedad en si es de importancia para cumplir con ese crecimiento. Este proyecto tiene su núcleo centrado en eso, el crear una aplicación moderna y de valor real para su grupo objetivo, la cual solucione un problema que a veces no es directo sino más bien subjetivo pero existente. Polaris abarca un rango de habilidades que refuerzan y ponen en practica lo que he estado aprendiendo, pero también es un proyecto de interés personal, por lo que va de la mano en lo que me quiero desempeñar en el futuro. Francisco: El desarrollo integral del proyecto Polaris representa para mí una plataforma invaluable para consolidar mis conocimientos y profundizar en áreas críticas de la industria tecnológica, específicamente en el Aseguramiento de la Calidad de Software (QA) y el Análisis Funcional. Mi objetivo a mediano y largo plazo es desarrollarme y especializarme profesionalmente como Analista Funcional, Ingeniero de QA o Gestor de Proyectos Tecnológicos; roles donde la calidad, la mitigación de riesgos y la precisión son innegociables. La responsabilidad de liderar el diseño y la ejecución de casos de prueba en un entorno real y multiplataforma evaluando componentes complejos de Polaris, tales como la geolocalización, el envío de alertas de seguridad en tiempo real y la sincronización de bases de datos me otorga una visión panorámica, crítica y analítica sobre cómo debe comportarse un software a nivel de producción. Además, el trabajo de auditar la experiencia del usuario final, identificar posibles puntos de falla antes de su lanzamiento y gestionar toda la trazabilidad documental del proyecto bajo un modelo estructurado en cascada, se alinea de manera perfecta con las exigencias del mercado laboral actual. Liderar estas etapas no solo me proporciona la experiencia técnica y metodológica necesaria para garantizar el éxito y la viabilidad de futuras soluciones tecnológicas, sino que también forja en mí las habilidades analíticas e interpersonales necesarias para ser un puente efectivo entre las necesidades reales de los usuarios y el equipo de desarrollo en mi futura carrera profesional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | ¿Por qué es factible? El proyecto Polaris es factible de desarrollar dentro del plazo establecido por varias razones. La principal es que el desarrollo ya se encuentra en una etapa avanzada: al momento de presentar esta propuesta, el MVP (Producto Mínimo Viable) está prácticamente terminado, incluyendo los módulos de alertas en tiempo real, eventos comunitarios, mercado local y autenticación. Esto otorga una ventaja significativa respecto al cronograma y permite destinar las semanas restantes a refinamiento, pruebas y documentación. (1) Duración del semestre Con 15 semanas efectivas de desarrollo, el tiempo es suficiente para completar el proyecto considerando que los módulos principales ya están implementados. Las semanas restantes se enfocarán en pulir funcionalidades, mejorar el diseño, corregir errores, realizar pruebas en dispositivos reales y elaborar la documentación final. (2) Horas asignadas a la asignatura Las horas de la asignatura se distribuirán equitativamente entre la mejora e implementación del código, mejoras pendientes (como notificaciones push y edición de perfil, UI, etc), la elaboración de documentación técnica y la preparación de las presentaciones de avance y cierre. (3) Materiales requeridos Los materiales necesarios son mínimos y de bajo costo. Se requiere un computador con los suficientes recursos para ejecutar el software, acceso a internet y cuentas en servicios con tier gratuito: Supabase (base de datos y backend), Google Maps Platform (con créditos gratuitos suficientes para desarrollo) y las herramientas del SDK de Flutter, que son de código abierto. No se requiere infraestructura física ni inversión económica significativa. (4) Factores externos que facilitan el desarrollo La disponibilidad de plataformas como Supabase con tier gratuito elimina costos de infraestructura al ser un servicio en la nube. La amplia documentación oficial de Flutter, Supabase y Google Maps, junto con una comunidad activa, facilita el investigar problemas que ocurran durante el camino. Además, el hecho de que el proyecto ya esté en ejecución reduce considerablemente el riesgo de no completarlo en el plazo. (5) Factores externos que dificultan el desarrollo y posibles soluciones Cambios en las APIs de Google Maps o Supabase: Monitorear changelogs y mantener versiones fijas en pubspec.yaml Limitaciones del tier gratuito de Supabase en producción: El tier gratuito es suficiente para el desarrollo del proyecto, lo cual está comprobado por su fase ya en MVP. Compatibilidad entre plataformas (Web, Android, iOS) Ya validado durante el desarrollo del MVP; se continúa probando en dispositivos reales. Tiempo limitado por otras asignaturas No se están cursando otras asignaturas y el proyecto va por adelante del cronograma. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación multiplataforma de red social que permita a vecinos de comunidades reportar incidentes de seguridad, organizar eventos comunitarios y publicar artículos en un mercado local, mediante el uso de tecnologías modernas de desarrollo móvil y servicios en la nube. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general. - Diseñar e implementar un sistema de reportes de incidentes en tiempo real con geolocalización, categorización y visualización sobre mapa interactivo además de un chat para más contexto. - Desarrollar un módulo de eventos comunitarios con funcionalidades de creación, filtrado por categoría, con chat integrado, orden por distancia e indicación de interés. - Implementar un mercado local que permita a los usuarios publicar, buscar y guardar artículos en venta, gratuitos o en búsqueda dentro de su comunidad y mensajería interna. - Construir un sistema de autenticación seguro que permita el registro e inicio de sesión mediante correo electrónico o nombre de usuario. - Garantizar la seguridad de los datos mediante la implementación de políticas de Row Level Security (RLS) a nivel de base de datos. - Asegurar la compatibilidad de la aplicación en plataformas web, Android e iOS desde un único codebase. - Integrar servicios externos de geolocalización, geocodificación inversa y mapas para enriquecer la experiencia del usuario. - Documentar la arquitectura, decisiones técnicas y funcionamiento del sistema para facilitar su mantenimiento y escalabilidad futura. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para la gestión, planificación y ejecución del proyecto Polaris, se ha determinado utilizar la Metodología tradicional en Cascada (Waterfall). La elección de este modelo secuencial y predictivo se fundamenta en la necesidad de mantener un control riguroso sobre el ciclo de vida del software, asegurando que los requerimientos de seguridad, geolocalización y comunicación vecinal estén perfectamente definidos antes de escribir la primera línea de código. A diferencia de los modelos iterativos, el enfoque en Cascada nos proporciona una estructura basada en hitos de control, donde cada fase debe estar completamente validada y documentada antes de permitir el avance a la siguiente etapa. Este nivel de trazabilidad es vital para un proyecto con un fuerte componente de Análisis y Aseguramiento de la Calidad (QA). El ciclo de vida de Polaris bajo este modelo se ha estructurado en las siguientes fases secuenciales: 1. Análisis y Especificación de Requerimientos: En esta fase inicial, liderada por el rol de Análisis, se realizó un levantamiento exhaustivo de las necesidades del sistema. Se definieron los requerimientos funcionales (alertas en tiempo real, mercado local, eventos) y no funcionales (tiempos de respuesta, concurrencia, escalabilidad). El resultado de esta etapa fue el documento base que delimitó el alcance estricto del proyecto, funcionando como un "contrato" inamovible para las siguientes fases. 2. Diseño del Sistema y Arquitectura: Con los requerimientos aprobados, se procedió al diseño lógico y físico de la solución. Esta fase abarcó la estructuración de la base de datos relacional, la definición de la arquitectura de software integrando las APIs necesarias (mapas y geolocalización), y la creación de los wireframes y prototipos de la interfaz de usuario (UI/UX). Ningún desarrollo comenzó hasta que este diseño técnico fue validado. 3. Implementación y Codificación: Durante esta etapa, el rol de Desarrollo construyó el software traduciendo los diseños y diagramas de la fase anterior en código fuente utilizando nuestro stack tecnológico multiplataforma (Flutter, integraciones backend, etc.). Al estar los requerimientos ya congelados, el desarrollo se ejecutó de manera lineal y sin desviaciones de alcance. 4. Pruebas y Aseguramiento de la Calidad (QA): Una vez finalizada la implementación, el proyecto entró a una de sus fases más críticas. Aquí, bajo la responsabilidad del rol de QA, el sistema fue sometido a una batería de pruebas exhaustivas. Se ejecutaron casos de prueba funcionales, de estrés, de integración y validaciones multiplataforma (dispositivos móviles y web) para garantizar que la plataforma operara sin errores críticos. El objetivo central de esta fase fue auditar el software y certificar que cumpliera estrictamente con los requerimientos levantados en la Fase 1. 5. Despliegue y Documentación Final: Finalmente, tras la corrección de bugs y la certificación de calidad, se procedió a la consolidación de toda la documentación técnica, manuales de usuario y actas de cierre. Esta etapa garantiza la mantenibilidad futura de Polaris y formaliza la entrega del producto validado. Conclusión metodológica: La implementación del Modelo en Cascada ha sido fundamental para el éxito de Polaris. Ha permitido al equipo separar claramente las responsabilidades lógicas: asegurando que el código producido por el área de Desarrollo esté siempre respaldado por el rigor del Análisis previo y validado por los estrictos estándares de Calidad (QA), minimizando así los riesgos de fallos en el producto final entregado a la comunidad.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Esquema de Base de Datos y RLS | Definición de tablas (perfiles, reportes, mercado) y reglas de acceso. | Garantiza la integridad y privacidad de los datos. |
| Avance | Prototipo de Navegación | Interfaz con las 4 pestañas funcionales integrando mapas de Google. | Valida la experiencia de usuario y el flujo de navegación. |
| Final | Producto Mínimo Viable (MVP) | Aplicación Polaris operativa en Android, iOS y Web. | Cumplimiento total de los objetivos del proyecto. |
| Final | Aplicación Desplegada | Producto funcional con y disponible en al menos una plataforma. | Evidencia el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Software / Gestión | Levantamiento de Requerimientos y Casos de Uso | Documentar las historias de usuario para los módulos de reporte y marketplace, definiendo el alcance funcional. | Herramientas de texto, Guía APT. | 2 semanas | Francisco González | Crucial para guiar el desarrollo técnico. |
| Desarrollo de Software | Arquitectura de Datos y Seguridad RLS | Implementar el esquema de tablas en Supabase y configurar las políticas de Row Level Security. | Supabase, PostgreSQL. | 3 semanas | Nicolas Pinilla | Evita filtraciones de datos sensibles. |
| Modelamiento de Sistemas | Documentación Técnica de Arquitectura | Crear diagramas de entidad-relación y documentación de la arquitectura de la App (Flutter/Supabase). | Flutter SDK, API Maps. | 3 semanas | Francisco González | Base para el mantenimiento futuro del software. |
| Desarrollo Multiplataforma | Implementación de Mapas y UI | Programar la interfaz en Flutter e integrar Google Maps con marcadores personalizados. | Dispositivos físicos, Planillas de test. | 4 semanas | Nicolas Pinilla | Requiere PointerInterceptor para versión Web. |
| Aseguramiento de Calidad (QA) | Plan de Pruebas (Testing) y Validación | Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales, pruebas de estrés en la base de datos y validación de la precisión de la geolocalización en distintos dispositivos. | Dispositivos físicos, Planillas de test. | 4 semanas | Francisco González | Asegura que la app no falle en condiciones reales. |
| Programación Avanzada | Sincronización Realtime y Marketplace | Configurar Supabase Realtime Channel para actualizaciones de incidentes sin recargar la página. | WebSockets, Dart. | 4 semanas | Nicolas Pinilla | Mejora la experiencia de usuario (UX). |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 |  | S18 |
| Levantamiento de requerimientos | Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y BD | Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno y stack | Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación de autenticación | Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura de navegación y mapa base | Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de alertas en tiempo real | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de eventos comunitarios | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de mercado local | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo de perfil de usuario | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de APIs externas | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas multiplataforma | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de errores y optimización | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preparación presentación final | Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega formal del proyecto | Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación ante comisión | Fase 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.