Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | A la fecha, el proyecto Polaris ha completado con éxito su fase de planificación. Se ha establecido el repositorio central en GitHub y se configuró el entorno de backend en Supabase. Nicolás ha avanzado en la implementación del 'esqueleto' de la aplicación en Flutter, logrando la visualización básica del mapa. Por mi parte, he finalizado el Modelo Entidad-Relación y la redacción de las primeras Políticas de Seguridad RLS, asegurando que la base de datos sea robusta desde el inicio. Además, ya contamos con el Plan de Pruebas Inicial para validar el registro de usuarios y el inicio de sesión. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los mismos objetivos. |
| Metodología | Se actualizó la metodología del proyecto de scrum a una metodología cascada que es la que utilizaremos a partir de ahora. |
| Evidencias de avance | Se adjunta como evidencia el Diagrama de Arquitectura de Datos actualizado y capturas de pantalla de las Políticas RLS configuradas en el panel de Supabase. Estas evidencias demuestran que el resguardo de la calidad y la privacidad de los datos de los vecinos es la base sobre la cual se está construyendo el código, aplicando correctamente la metodología de seguridad por diseño. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Requerimientos | Fase 1: Requisitos | Software de oficina, encuestas online. | 3 semanas | Francisco González | Facilitador: La buena disposición de los vecinos y el uso de encuestas online permitieron agilizar la recolección de datos sin depender de coordinar reuniones presenciales masivas. Dificultad: Existió cierta dispersión en las opiniones y prioridades de seguridad de cada vecino, lo que demandó un mayor esfuerzo de análisis por nuestra parte para lograr unificar todas esas expectativas en un único documento de requerimientos técnicos y viables. | Completado | Se consolidaron los requerimientos en un solo documento base para facilitar el diseño lineal y evitar cambios posteriores. |
| Modelamiento de base de datos | Fase 2: Diseño | Supabase Docs, Draw.io. | 4 semanas | Nicolás Pinilla | Facilitador: La disponibilidad de herramientas de diagramación como Draw.io y la extensa documentación oficial de Supabase facilitaron enormemente la creación del modelo Entidad-Relación y la configuración inicial de PostgreSQL. Dificultad: El mayor desafío técnico radica en la definición de las políticas de seguridad a nivel de fila (RLS). Diseñar reglas estrictas para proteger la privacidad de los vecinos sin bloquear accidentalmente las funciones legítimas de la aplicación requiere un análisis minucioso y mucho cuidado. | En curso | Se cambió el enfoque de diseño ágil a cascada para garantizar que la seguridad esté certificada antes de programar. |
| Desarrollo del software | Fase 3: Implementación | SDK Flutter, GitHub, VS Code. | 6 semanas | Nicolás Pinilla | Facilitador: El uso del SDK de Flutter es un gran facilitador, ya que permite desarrollar de manera eficiente una interfaz multiplataforma (para Android e iOS) utilizando un único código base. Además, mantener el repositorio en GitHub garantiza un control de versiones ordenado y un respaldo continuo del trabajo. Dificultad: El principal desafío técnico será lograr una integración fluida y en tiempo real de los servicios de geolocalización (mapas) con el backend. Además, se debe asegurar que las consultas que la aplicación haga a Supabase respeten estrictamente las políticas de seguridad (RLS) sin generar latencia o lentitud en la experiencia del usuario final. | En curso | Se decidió iniciar la codificación de la interfaz (frontend) en paralelo a la etapa final de diseño de base de datos. Este solapamiento permite optimizar el tiempo de desarrollo sin comprometer la seguridad |
| Aseguramiento de calidad (QA) | Fase 4: Verificación | Planillas de testeo, móviles Android/iOS. | 3 semanas | Francisco González | Facilitador: Haber consolidado un documento de requisitos claro en la Fase 1 y contar con planillas de testeo estructuradas facilitará una revisión ordenada y objetiva. Además, disponer de dispositivos físicos tanto Android como iOS permitirá asegurar la compatibilidad y consistencia multiplataforma de la aplicación. Dificultad: El mayor reto logístico será probar de forma rigurosa la geolocalización. Esto requerirá realizar pruebas en terreno (movimiento real) y bajo distintas condiciones de conectividad (ej. pérdida temporal de señal) para asegurar que los mapas y las alertas vecinales se actualicen correctamente y sin fallos críticos. | No iniciado | Se reformuló la estrategia de testeo. Debido al cambio a metodología en Cascada, QA pasa a ser una etapa de validación final integral y exhaustiva, en lugar de pruebas parciales fragmentadas por cada sprint |
| Comunicación técnica | Fase 5: Cierre | MS Word, Repositorio GitHub. | 2 semanas | Francisco González | Facilitador: El uso continuo de un repositorio en GitHub durante todo el proyecto garantiza que el código ya esté centralizado, ordenado y respaldado. Además, el cambio previo a la metodología en Cascada nos permite llegar a esta fase de cierre con los documentos de requisitos y diseño (fases 1 y 2) ya validados y estructurados, lo que agilizará enormemente la redacción del informe final en MS Word. Dificultad: El principal desafío será sintetizar toda la información técnica y procedimental (como la configuración de las políticas RLS y la integración del frontend con mapas) de manera clara y coherente. Requerirá un buen nivel de redacción para lograr un documento que refleje fielmente la calidad técnica del producto desarrollado y cumpla con los estándares exigidos para el cierre. | No iniciado | Sin ajustes. Se mantiene como la actividad final estrictamente secuencial para el cierre del proyecto, recolección de evidencias y redacción de manuales técnicos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: 1. Factores Facilitadores: - Elección del Stack Tecnológico: El uso de Supabase como Backend-as-a-Service ha agilizado enormemente la creación de la base de datos PostgreSQL y la gestión de la autenticación. Por otro lado, el uso del SDK de Flutter nos ha permitido desarrollar una única interfaz de forma eficiente para plataformas móviles (Android e iOS) sin duplicar esfuerzos. - Control de Versiones: La integración temprana de GitHub en nuestro flujo de trabajo nos ha permitido mantener un respaldo continuo, uniendo el trabajo de backend (bases de datos) y frontend (mapas e interfaz) de forma ordenada y sin pérdida de código. - Claridad en los Requisitos: Haber logrado un documento de requisitos sólido en la Fase 1 facilitó que ambos integrantes del equipo tuviéramos clara la meta y las restricciones de seguridad necesarias. 2. Dificultades y Acciones de Mitigación (Soluciones): - Dificultad Metodológica (Gestión de Sprints): Al ser un equipo de solo dos personas, notamos que la metodología Ágil (Scrum) generaba una carga administrativa innecesaria. Además, intentar programar funcionalidades en sprints cortos antes de tener la seguridad de la base de datos completamente definida representaba un riesgo para la privacidad de los datos del proyecto. - Acción tomada: Migramos a una Metodología en Cascada. Esto solucionó el problema al permitirnos cerrar y certificar el diseño de la base de datos y las políticas de seguridad antes de la programación masiva. - Dificultad Técnica (Políticas de Seguridad RLS y Mapas): Diseñar las reglas de Row Level Security (RLS) en Supabase es complejo, ya que un error puede bloquear el funcionamiento de los mapas en tiempo real en la aplicación que se está desarrollando en Flutter. - Acción tomada: Solapamiento de fases. Decidimos adelantar el inicio de la Fase 3 (Implementación) para que trabajara en paralelo con el cierre de la Fase 2 (Diseño). Esto nos permitió conectar la interfaz de Flutter con la base de datos de manera temprana, probando en tiempo real que las políticas RLS funcionen correctamente sin romper la experiencia del usuario.

Actividades ajustadas o eliminadas: En nuestro proyecto no eliminamos ninguna actividad, porque todas las fases son necesarias para terminar la aplicación. Sin embargo, sí hicimos algunos ajustes en cómo y cuándo hacer las cosas para ordenarnos mejor al ser solo dos personas: - Cambio a metodología en Cascada: Al principio íbamos a trabajar con una metodología ágil (por sprints), pero decidimos cambiar a una forma de trabajo más lineal o "en cascada". - ¿Por qué lo hicimos? Porque nos dimos cuenta de que necesitábamos tener la base de datos y las reglas de seguridad (en Supabase) 100% listas antes de ponernos a programar. Así evitamos tener errores graves con los datos de los vecinos más adelante. Adelantar la programación (Solapar tareas): Decidimos empezar a programar la aplicación en Flutter un poco antes de lo planeado, mientras todavía estábamos terminando los detalles de la base de datos. - ¿Por qué lo hicimos? Para ir probando al tiro si los mapas se conectaban bien y asegurarnos de que las reglas de seguridad no bloquearan la ubicación por GPS en tiempo real. Cambio en las pruebas de calidad (QA): En vez de ir probando pedacitos de la aplicación a cada rato, decidimos hacer una gran prueba general al final. - ¿Por qué lo hicimos? Porque es mucho más fácil y rápido salir a la calle a probar cómo funciona el GPS y los mapas en los celulares (Android e iOS) cuando la aplicación ya está más armada y estable, en lugar de hacerlo a medias.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente, las únicas actividades que no se han iniciado son la Fase 4 (Aseguramiento de Calidad - QA) y la Fase 5 (Comunicación Técnica y Cierre). Es importante aclarar que no están retrasadas, sino que simplemente aún no llega su momento en el cronograma. Motivos de por qué no han iniciado: Como cambiamos a una metodología en Cascada, no podemos empezar a hacer las pruebas de calidad (Fase 4) ni escribir el informe final (Fase 5) hasta que Nicolás termine de programar la versión estable de la aplicación en Flutter (Fase 3). Necesitamos el producto armado para poder testearlo de forma integral. Estrategias para avanzar sin afectar el proyecto: Para la Fase 4 (QA): Para no perder tiempo cuando nos toque empezar, ya dejamos preparadas las planillas de testeo y tenemos listos los celulares (Android e iOS). Así, apenas la programación esté lista, saldremos de inmediato a la calle a probar el GPS y los mapas sin demoras. Para la Fase 5 (Cierre): Como hemos estado guardando todo el código de forma ordenada en GitHub y ya tenemos los documentos de las primeras fases validados, armar el informe final en Word será mucho más rápido y fluido, asegurando que entregaremos el proyecto APT dentro del plazo final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.